| CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Líder de Proyecto Cliente: | Kerly Olivares Taipe |
| Líder de Proyecto Aureal: | Breno Colom |
| Patrocinador: |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |
| ANTECEDENTES: | Inicialmente, Perenco Peru Limited requería un servicio de Optimización de Consultas en el módulo de Transporte de su Sistema Integral web. Ahora requieren que se haga nuevamente su sistema. |
| OBJETIVOS: | Perenco Perú Limited requiere el desarrollo de un sistema integrado que supere los problemas que presenta su actual solución. Se iniciará con el desarrollo del sistema de manejo de costos de Imputación y Transporte. |
| DURACIÓN DEL PROYECTO: | La duración del proyecto es de trece (13) semanas calendario. Se iniciará el 18 de Enero de 2010 y su finalización está programada para el 16 de Abril de 2010. |
| CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO |  |
| CLIENTES: | Clientes Externos del Proyecto - Usuarios de los sistemas de transporte Clientes Internos del Proyecto e Involucrados - Área Logística |

| ENTREGABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PRINCIPALES ENTREGABLES | REVISOR(ES) | FECHA COMPROMISO |
| 1 | Alcance Confirmado (de acuerdo a Contrato) | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | 15 de Enero 2010 |
| 2 | Acta de Proyecto | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | 15 de Enero 2010 |
| 3 | Diseño de Interfaces Módulos / Reportes | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 4 | Modelo de Datos del Negocio | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 5 | Módulo de Administración de Usuarios | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 6 | Pantallas del Sistema | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 7 | Interfaces de Ingreso de Datos | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 8 | Módulos de Reportes | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 9 | Documentación de Usuario | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 10 | Documentación Técnica del Sistema | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |
| 11 | Manual de Recuperación de Desastres | Breno Colom Kerly Olivares Taipe | Por definir |

| BENEFICIOS ESPERADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN | - Mejorar significativamente la performance del sistema actual. - Mejorar la escalabilidad y extensibilidad del sistema. |  |
| RESTRICCIONES |  |  |
| Prioridades Organizacionales |  | 1. No extender el tiempo estimado del proyecto 2. Lograr que todo el alcance del proyecto se cumpla |
| SUPUESTOS |  |  |
| El equipo de trabajo de Aureal tendrá acceso a la información relativa a los procesos del negocio del cliente relacionados con el sistema actual. |  |  |
| Se contará con todo el apoyo de las áreas participantes. |  |  |
| El desarrollo de proyecto se realizará de manera Off Site (en el local de Aureal Systems). |  |  |
| No se desarrollará funcionalidad extra que no se encuentre considerada en el sistema actual de acuerdo a la versión enviada (código enviado). |  |  |

| REVISIONES Y AUTORIZACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | ROL | Empresa | Firma |
| Kerly Olivares | Jefe de Sistemas | Líder de Proyecto | Perenco Peru Limited |  |
| Breno Colom | Gerente General | Jefe de Proyecto | Aureal Systems |  |