| Fecha de la Reunión | 01/02/10 | Hora | 15:30h a 17:00h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala Reuniones piso 14 |

| PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Área | Nombre |
| Perenco | IT Perú IT Perú Logística Logística | Kerly Olivares Pedro Sandoval Alberto Granda Rolando Rosas |
| Aureal Systems | Consultoría Gestión de Proyectos | Breno Colom Edgar Pebe |

| OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Revisión de avance Semanal |
| 2 | Recursos necesarios para la siguiente semana |
| 3 | Identificación de Riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir |
| 4 | Elaboración de la minuta semanal y firma de la minuta anterior |

AVANCES DE LA SEMANA 01

- Jesús Del Carpio, Antonio Ognio y Ernesto Anaya de Aureal se reunieron con Maxwell Dávila y Raul Ramos de Perenco los días Jueves 4, Viernes 5 y Lunes 8 de Febrero para hacer el análisis del proceso LBC/Iquitos. - Aureal realizó el análisis al código fuente de la aplicación actual. - Estos dos procesos ocasionaron que se aumente una semana más al proyecto, para un total de 15 semanas. - Perenco tiene ya listo un ambiente de desarrollo para el sistema nuevo.

ACUERDOS

- Logística ha decidido que no se puedan ingresar vuelos/mangas sin haberse registrado antes en el sistema. Se manejará una línea base registrada el día anterior a los vuelos para contrastar los cambios entre lo planificado y lo efectuado. - Se realizará una reunión el miércoles con Logística para revisar el análisis del proceso hecho por Aureal y Perenco.

| COMPROMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Fecha Comprometida | Empresa Responsable |
| 1 | Reunión revisión análisis | 10/02/10 | Aureal Systems |
| 2 | Instalar ambiente de desarrollo (fecha tentativa) | 11/02/10 | Perenco Perú |

Próxima Reunión:

Lunes 15 de Febrero

Hora: 15:00 horas

Lugar: Oficinas de Perenco