| Fecha | 15 Febrero 2010 | Hora | 15:30 a 17:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |

# Participantes

## Perenco

Kerly Olivares	IT Perú

Pedro Sandoval	IT Perú

Alberto Granda	Logística

Rolando Rosas	Logística

César Barboza	Logística

## Aureal Systems

Jesús Del Carpio	Consultoría

Breno Colom	Cons

Antonio Ognio	Desarrollo

Edgar Pebe	Gestión de proyecto

# Objetivos

- Revisión del avance semanal

- Identificación de riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir

- Definiciṕon de compromisos para la siguiente reunión

- Elaboración de minuta semanal y firma de minuta anterior

# Avances de la semana anterior

- Se terminaron de llevar a cabo las reuniones entre Aureal y Maxwell Fávile y Raúl Ramos de Perenco el día Lunes 8 de Febrero para hacer el análisis del proceso LBC/IQT

- Se trabajó los días 8/2 y 9/2 en terminar el análisis técnico del sistema actual y análisis funcional del proceso IQT/LBC

- Aureal entregó el documento de análisis técnico del sistema actual el día 10/2

- Aureal entregó el documento de análisis funcional del proceso IQT/LBC el día 10/2

- Se llevó a cabo una reunión de revisión de documentos y diagramas funcionales elaborados por Aureal el día 10/2. Durante esta reunión se hicieron cambios adicionales que serán revisados en la reunión del día 15/2.

# Acuerdos

- Revisión del diagrama de flujo del proceso de vuelos LBC contemplando el nuevo sistema

- Definición de las actividades soportadas por el sistema

- Se indicó que se debe contemplar el campo "Combustible IQT" en el registro de combustible adicionalmente a los campos ya existentes "Facturable" y "No facturable"

- Se definió que la actualización de vuelos o mangas no podrá ser hecha por torre de control. Deberá ser realizada por el asistente logístico (A diferencia de lo acordado en la semana anterior que el radio operador iba a poder crear mangas mas no vuelos).

- Aureal enviará el esquema de base de datos del proyecto

- Se instalará el avance del sistema en el ambiente de desarrollo de Perenco el día Lunes 15/02

# Compromisos

- Entrega de diagrama de proceso actualizado LBC.	16/02	Aureal

- Habilitación de ambiente de desarrollo	13/02	Perenco

- Instalación del avance del sistema en ambiente de desarrollo.	15/02	Aureal

# Pŕoxima reunión

| Fecha | 22 Febrero 2010 | Hora | 15:30 a 17:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |