| Fecha | 22 Febrero 2010 | Hora | 15:30 a 17:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |

# Participantes

## Perenco

Kerly Olivares	IT Perú

Pedro Sandoval	IT Perú

Alberto Granda	Logística

Rolando Rosas	Logística

## Aureal Systems

Jesús Del Carpio	Consultoría

# Objetivos

- Revisión del avance semanal

- Identificación de riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir

- Definiciṕon de compromisos para la siguiente reunión

- Elaboración de minuta semanal y firma de minuta anterior

# Avances de la semana anterior

- Se instaló el avance del sistema el día lunes 15/02.

- Se entregó la vesión final del diagrama de flujo del proceso LBC con el nuevo sistema.

# Acuerdos

- Se tendrá una reunión con París durante esta semana, fecha tentativa el día Miércoles 24.

- Se acordó que la traducción de futuros documentos que París solicite será discutida bajo demanda.

- Se conversó el por qué no se realizaron pantallas previas al sistema y fué aceptado por Perenco Perú. Se presentará la situación a Perenco Francia.

- Se acordó que se tendrá respuesta final del diagrama de flujo entregado el día Martes 23.

- Se hará una demo en la reunión del día 1 de Marzo.

- El día Miércoles 3 de Marzo se llevará a cabo una reunión inicial para la definición de reportes.

# Compromisos

- El pago de la primera factura se hará antes del día Viernes.	26/02	Perenco

- Se hará una instalación de avance el día Viernes 26.		26/02	Aureal

- Se hará entrega de las minuta 4 con formatos corregido.	22/02	Aureal

# Pŕoxima reunión

| Fecha | 1 Marzo 2010 | Hora | 15:30 a 17:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |