| Fecha | 1 Marzo 2010 | Hora | 15:30 a 18:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |

# Participantes

## Perenco

Kerly Olivares	IT Perú

Pedro Sandoval	IT Perú

César Barboza	Logística

Alberto Granda	Logística

## Aureal Systems

Jesús Del Carpio	Consultoría

Breno Colom	Consultoría

Antonio Ognio	Desarrollo

# Objetivos

- Revisión del avance semanal

- Identificación de riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir

- Definición de compromisos para la siguiente reunión

- Elaboración de minuta semanal y firma de minuta anterior

# Avances de la semana anterior

- Se instaló el avance del sistema el día viernes 26/02.

- Se entregó la versión final del diagrama de flujo de los procesos en LBC con el nuevo sistema.

# Acuerdos

- Perenco Logística solicitó un cambio adicional al diagrama de flujo de proceso LBC con el nuevo sistema.

- Perenco IT solicitó respuesta formal a la solicitud de Perenco Francia de seguir el documento de alcances y metodología envíado el día Jueves 25/02.

- Perenco IT solicitó se apliquen los cambios a la instalación del sistema, a recomendación de Perenco Francia.

- Perenco IT confirmó videoconferencia con Perenco Francia el día Miércoles 10/3.

- Perenco Logística debe llevar a cabo una revisión de los términos utilizados en la aplicación.

- Aureal implementará todas las correcciones señaladas por Perenco observadas en las pantallas que fueron presentadas durante la demostración.  (Ver Anexo 1)

# Compromisos

- Envío diagrama flujo LBC actualizado	02/03	Aureal

- Envío respuesta a uso de documento/metodología Francia	03/03	Aureal

- Reunión revisión de reportes.	05/03	Ambos

- Cambios de rutas instalación actual	05/03	Aureal

- Implementación de observaciones a pantallas de la demostración	15/03	Aureal

# Pŕoxima reunión

| Fecha | 8 Marzo 2010 | Hora | 03:00:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |

# Anexo 1

Relación de observaciones a las pantallas mostradas en la demostración del día Lunes 01 de Marzo:

- En la pantalla de Planificación de Vuelos cambiar el nombre del campo “Título” a “Descripción”

- En la pantalla de Planificación de Vuelos agregar dos nuevos cambos:

  - Hora estimada

  - Duración estimada

- En la pantalla de Registro de Tiempos los títulos correctos para los cuadros de texto en los que se ingresan horas son los siguientes:

  - Encendido (ENC)

  - Despegue (DES)

  - Salida (SAL)

  - Llegada (LLE)

  - Aterrizaje (ATE)

  - Apagado (APA)

- En la pantalla de Registro de Tiempos mostrar un cuadro de resumen por cada vehículo indicando

  - El tiempo en el aire

  - El tiempo computable

  - El tiempo total

- En la  pantalla de Registro de Tiempos retirar los check boxes de “Carga” y “Pasajeros” y convertilos en un combo box que indique el tipo de viaje con las siguientes opciones:

  - Carga externa

  - Carga interna

  - Pasajeros

  - Carga interna y pasajeros

  - Materiales de izaje

- En la  pantalla de Registro de Tiempos agregar una rutina Javascript que pida una confirmación al usuario a la hora de intentar cerrar el browser.

- En la pantalla de Registro de Manifiestos retirar la columna “Puesto” para pasajeros

- En la pantalla de Registro de Manifiestos agregar la columna “Peso” para pasajeros

- En la pantalla de Registro de Manifiestos agregar a la cabecera la siguiente información para cada manga

  - Cantidad de pasajeros / Cantidad máxima

  - Peso total de pasajeros

  - Peso total de carga

  - Capacidad disponible (en peso)

- En la pantalla de Registro de Manifiestos retirar el botón “Cerrar manifiesto” y reemplazarlo por el botón “Imprimir manifiesto”.