| Fecha de la Reunión | 15/02/10 | Hora | 16:00h a 18:00h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala Reuniones piso 14 |

| OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Revisión de avance Semanal |
| 2 | Recursos necesarios para la siguiente semana |
| 3 | Identificación de Riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir |
| 4 | Elaboración de la minuta semanal y firma de la minuta anterior |

AVANCES DE LA SEMANA 04

- Se terminaron de llevar a cabo las reuniones entre Aureal y Maxwell Dávila y Raul Ramos de Perenco el día Lunes 8 de Febrero para hacer el análisis del proceso LBC/Iquitos. - Se trabajó durante los días 8/2 y 9/2 en terminar el análisis técnico del sistema actual y el análisis funcional del proceso Iquitos/LBC. - Aureal entregó el documento de análisis técnico del sistema actual el día 10/2. - Aureal entregó el documento de análisis funcional del proceso Iquitos/LBC el día 10/2. - Se llevó a cabo una reunión de revisión del documentos y diagramas funcionales elaborados por Aureal el día 10/2. Durante esta reunión se hicieron cambios adicionales que serán revisados durante la reunión del día 15/02.

PARTICIPANTESEmpresaÁreaNombrePerencoIT Perú

IT Perú

Logística

Logística

Logística

Kerly Olivares

Pedro Sandoval

César Barboza

Alberto Granda

Rolando RosasAureal SystemsConsultoría

ConsultoríaBreno Colom

Jesús Del Carpio

ACUERDOS

- Aureal realizará los cambios acordados durante la reunión al diagrama del proceso LBC. Logística confirmará estos cambios y validará el entregable. - Se definió que la actualización de vuelos o mangas no podrá ser hecha por torre de control. Deberá ser realizada por el asistente logístico (A diferencia de lo acordado la semana anterior en que el radio operador iba a poder crear mangas mas no vuelos). - Se indicó que la pantalla de recarga de combustible deberá tener un tercer campos llamado "Iquitos" además de los 2 originales de combustible Facturado y No Facturado. - Aureal enviará el esquema de base de datos del proyecto. - Aureal instalará el avance del sistema en el ambiente de desarrollo de Perenco el día Lunes 15/02.

| COMPROMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Fecha Comprometida | Empresa Responsable |
| 1 | Entrega diagrama de proceso LBC. | 16/02/10 | Aureal Systems |
| 2 | Instalación avance sistema en ambiente de desarrollo. | 15/02/10 | Perenco Perú |

Próxima Reunión:

Lunes 22 de Febrero

Hora: 15:00 horas

Lugar: Oficinas de Perenco