| Fecha | 1 Marzo 2010 | Hora | 16:00 a 17:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |

# Participantes

## Perenco

Kerly Olivares	IT Perú

## Aureal Systems

Jesús Del Carpio	Consultoría

Breno Colom	Consultoría

# Objetivos

- Revisión del avance semanal

- Identificación de riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir

- Definición de compromisos para la siguiente reunión

- Elaboración de minuta semanal y firma de minuta anterior

# Avances de la semana anterior

- Se iniciaron las reuniones de reportes

- Se procedió con el cambio de ubicaciones de la instalación de acuerdo a lo solicitado por Perenco Francia.

# Acuerdos

- Se acordó desarrollar el documento de alcances y metodologías sugerido por Perenco Francia. Eso implicará una semana adicional de que será cotizado.

- Se acordó revisar el cronograma original que estuvo basado en alcances que han sido modificados en el transcurso del proyecto.

- Los dos ítems anteriores se verán reflejados en una adenda al contrato.

# Compromisos

- Envío de documento funcional con especificación del funcionamiento del sistema expresado en diseños de pantalla a Francia de acuerdo al formato dictado por ellos.	17/03	Aureal

# Pŕoxima reunión

| Fecha | 16 Marzo 2010 | Hora | 11:00:00 AM |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala de reuniones Piso 14 |